**Информация администрации муниципального образования поселок Боровский о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский на 2016-2018 гг.» в 2016 году и о плане реализации программы на 2017 г.**

Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 23.10.2015 № 530 утверждена муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог муниципального образования поселок Боровский на 2016-2018 годы» (далее – Муниципальная программа).

Целью программы является – Содержание дорожно-транспортной сети поселка Боровский

Основная задача программы: Обеспечение эффективного текущего содержания улично-дорожной сети муниципального образования поселок Боровский.

Характеристика улично-дорожной сети поселка Боровский:

Всего автомобильных дорог 56,4 км., в том числе асфальтобетонных – 34,8 км., грунтовых – 20,5 км. в щебеночном исполнении – 1 км. Парковки – 5000 кв.м., автобусные остановки – 620 кв.м., примыкания (съезды) к жилым домам 2200 шт.

Обустройство автомобильных дорог техническими средствами: дорожных знаков 1200 шт., пешеходных переходов 151, пешеходных ограждений – 1,2 км.

Для решения задач программой предусмотрены следующие основные программные мероприятия:

- содержание автомобильных дорог (зимнее и летнее);

- содержание светофорных объектов;

- установка технических средств регулирования дорожного движения.

Разработка и принятие нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы в 2016 году были достигнуты. Доля дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий в общем числе дорожно-транспортных происшествий – 0%

В 2016 году на реализацию Муниципальной программы выделено 4455 тыс. руб. (местный бюджет, с учетом поправок, всего выделено 2210 тыс. руб.), на 2017 год 2210 тыс. руб., в рамках которой в 2016 году для обеспечения безопасности дорожного движения осуществлялись следующие мероприятия:

В рамках зимнего содержания автомобильных дорог местного значения проведены следующие мероприятия:

- уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети (около 10,6 тыс. куб.м.);

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин, тротуаров, парковок, автобусных остановок¸ примыканий (съездов) к земельным участкам частного сектора (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, парковок, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов, в том числе вручную (от 4 до 8 раз в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков);

- очистка оголовков водопропускных труб (400 куб.м.);

- при осуществлении мероприятий по борьбе с зимней скользкостью производится распределение противогололёдных материалов по автомобильным дорогам и тротуарам, также осуществляется борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений (3 раза в месяц, в зависимости от погодных условий и количества осадков).

В рамках летнего содержания автомобильных дорог местного значения проведены следующие мероприятия:

- восстановление профиля водоотводных канав автогрейдерами (6 раз);

- грейдирование грунтовых автомобильных дорог, планирование обочин (6 раз);

- очистка автомобильных дорог и тротуаров от пыли и грязи вручную и механической щеткой (4 раза в месяц);

- ямочный ремонт асфальтобетонных дорог ул. Мира, ул. Советская, ул. Ленинградская, ул. Герцена, ул. Первомайская, ул. Орджоникидзе, ул. Набережная, въезд в п. Боровский с федеральной автомобильной дороги – 950 кв.м. (2 раза);

- нанесение горизонтальной дорожной разметки – 2 раза в год (май, август, приоритетные направления – маршрут движения рейсовых и школьных автобусов, учреждения образования);

- очистка и покраска барьерного ограждения и пешеходного ограждения от грязи и пыли (1 раз);

- устройство и выправка отдельных секций пешеходных ограждений (2 секции);

- замена и установка недостающих или утраченных дорожных знаков (ул. 8 Марта, ул. Орджоникидзе, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Мира, ул. Максима Горького) – 56 знаков.

Также в 2016 году проведена модернизация (звуковое сопровождение, таймер отсчета времени) и содержание светофорных объектов (ул. Ленинградская – ул. Советская, ул. Островского).

Вышеперечисленные мероприятия в соответствии с Муниципальной программой осуществляются, прежде всего, вблизи образовательных учреждений и подходам к ним.

Основной задачей текущего содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

Проблема недостаточного уровня текущего содержания улично-дорожной сети в основном связана с периодами таких погодных явлений, как снегопады, метели, гололед и т.п., что может приводить к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.

Учитывая постоянно растущий уровень автомобилизации, интенсивность движения и плотность транспортных потоков, в дальнейшем необходимо повышать уровень безопасности движения, что входит в число приоритетных задач развития транспортно-дорожного комплекса поселка. Наиболее существенное влияние на показатели аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения оказывает обустройство остановочных пунктов дорожными знаками, заездными карманами, посадочными площадками.

**В 2017 г. планируется:**

- проведение инвентаризации и приведение пешеходных переходов на территории муниципального образования поселок Боровский в нормативное состояние в соответствии с требованиями новых национальных стандартов, приоритетно вблизи образовательных учреждений и в местах интенсивного движения транспортных средств (ул. Советская, ул. Ленинградская, ул. Максима Горького, ул. Мира) – 20 пешеходных переходов (замена дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, настройка светофорных объектов, устройство отсутствующих ограждений). Всего на территории поселка Боровский пешеходных переходов – 151 шт., из них не отвечают требованиям – 127 шт. (в большей части применение знаков 5.19.1, 5,19.2 – пешеходный переход, без щитов со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета);

- проведение мероприятий по обследованию улично-дорожной сети поселка Боровский для дальнейшей разработки корректировок проекта по организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования поселок Боровский;

- проведение подготовительных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (далее – КСОДД) на территории поселка Боровский (направлены соответствующие запросы на предоставление коммерческих предложений). В соответствии с Правилами подготовки проектов и схем организации дорожного движения утвержденными Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43, КСОДД разрабатывается для сетей дорог муниципальных образований свыше 10 тысяч жителей;

- дальнейшее осуществление мероприятий по содержанию улично-дорожной сети поселка Боровский в нормативном состоянии в течение всего года, а также оптимизация и контроль проводимых работ;

- для поддержания в нормативном состоянии улично-дорожной сети в зимний период (ноябрь-март) необходимо увеличение финансирования. Необходимая потребность в соответствии с предварительным локальным сметным расчетом составляет 4997 тыс. руб. Фактическое выполнение муниципального контракта на зимнее содержание (январь-март) ориентировочно составляет 70%.;

- для поддержания в нормативном состоянии улично-дорожной сети в летний период (апрель-октябрь) необходимо увеличение финансирования. Необходимая потребность в соответствии с предварительным локальным сметным расчетом составляет 4293 тыс. руб. на летнее содержание автомобильных дорог в 2017 году выделено 470 тыс. руб.;

- в части реализации полномочий в сфере дорожной деятельности в соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 1 Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 124 в 2017 году планируется проведение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения: в асфальтовом исполнении: ул. Герцена, ул. Первомайская, ул. Орджоникидзе, ул. Набережная (часть), ул. Братьев Мареевых, ул. Максима Горького (часть), въезд в п. Боровский с федеральной автомобильной дороги, ул. Островского, ул. Ленинградская, ул. Советская, пер. Тельмана; в щебеночном исполнении: ул. Южная ул. Суворова, ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Пролетарская, ул. Тюменская (за счет средств местного бюджета (ТМР) – 48,7 млн. руб., за счет средств федерального бюджета – 60,1 млн. руб.);

- подана заявка на проведение работ по ремонту автомобильных дорог в 2018 году следующих улиц: в асфальтовом исполнении: ул. 8 Марта, ул. Лермонтова, пер. Пушкина, ул. Максима Горького (часть), ул. Фабричная, ул. Заречная, ул. Торфяная, ул. Андреевская, пер. Деповский, пер. Кирпичный, пер. Октябрьский, проезд ул. Набережная – ул. Солнечная, подъездная дорога к санаторию "Витязь"; в щебеночном исполнении: ул. Молодежная, пер. Новоселов, ул. Вокзальная, ул. Торфяная односторонка, ул. Октябрьская односторонка, пер. Заречный, пер. Зеленый, ул. Зеленая, ул. Новая озерная, ул. Солнечная;

- завершение разработки проектно-сметной документации на устройство пешеходных тротуаров: ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Комсомольская, ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Кооперативная, ул. Зеленая ул. Солнечная, ул. Андреевская, ул. Братьев Мареевых, ул. Вокзальная, ул. Лермонтова (общая стоимость строительных работ 3150 тыс. руб.);

- подана заявка на разработку проектно-сметной документации на устройство пешеходных тротуаров: ул. Торфяная, ул. Фабричная, пер. Октябрьский, проезд ул. Набережная – ул. Солнечная, ул. Тельмана.