УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП ЖКХ п. Боровский

___________ А.И. Прохоров

« 20» сентября 2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Основанием проведения открытого конкурсного отбора является:  Постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 16 января 2012 года  №  11 «Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на территории муниципального образования поселок Боровский».

МУП ЖКХ п. Боровский приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Заказчик

МУП ЖКХ п. Боровский, 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 5, ИНН  7224002712, тел. (+7-3452) 72-34-45, факс (+7-3452) 72-36-43, e-mail: MUP-GKHBOR@yandex.ru , Прохоров Андрей Иванович.

3. Источник финансирования заказа:

Бюджетные средства   9 248 850  рублей 84 копейки

Средства собственников 93 422 рубля 74 копейки

| N п/п | Наименование объекта/место выполнения работ | Общие характеристики объекта открытого конкурсного отбора | Наименование работ | Объем работ | Начальная (максимальная) цена. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой многоквартирный дом, по адресу: п. Боровский, ул. Мира д.22 | Общие характеристики соответствующего объекта конкурсного отбора представлены в документации по конкурсному отбору | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии 2. Капитальный ремонт кровли. 3.Выполнение работ по капитальному ремонту отмостки. 4.Выполнение работ по ремонту подъездов с заменой оконных блоков. 5.Электромонтажные работы (подвальное помещение, подъезды.) 6.Выполнение работ по утеплению стен облицовкой с металлосайдинга. | В соответствии с техническим заданием | . 9 342 273 (Девять миллионов триста сорок две тысячи двести семьдесят три) рубля 58 копеек |

Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с дефектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом и включает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

Требования к участникам:

- отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие решений учредителей либо арбитражного суда о ликвидации участника;

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

- наличие допуска саморегулируемой  организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома , являющихся предметом конкурсного отбора подрядных организаций.

Критериями оценки участников:

- срок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- цена договора;

- квалификация специалистов, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- наличие материально-технической базы;

- применение современных, в том числе энергосберегающих, технологий при выполнении работ по капитальному ремонту.

Срок выполнения работ:

1этап до 30 октября  2013 года. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета    потребления тепловой энергии

2этап до 10 декабря 2013 года.  ( капитальный ремонт скатной кровли, выполнение работ по капитальному ремонту отмостки, выполнение работ по ремонту подъездов с заменой  оконных блоков, электромонтажные работы, выполнение работ по утеплению  стен  облицовкой с металлосайдинга).

Гарантийный срок на выполненные работы – не менее трех лет с момента подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта по форме КС-11.

Место получения документации  по конкурсному отбору подрядных организаций по адресу  625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 5, каб.1.

с 08-00 до 12-00  и с 13-00 до 17-00

с 20 сентября 2013 года по 30 сентября 2013 года.

Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе подрядных организаций по адресу  625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 5 каб.1.

с 08-00 до 12-00  и с 13-00 до 17-00

с 20 сентября 2013 года по 30 сентября 2013 года.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 5 каб.1.

с 08-00 часов 1 октября  2013г. по 10-00 часов 1 октября  2013г

Официальное извещение опубликовано на интернет-сайте www.borovskiy –adm.ru