

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

**ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 апреля 2023 г. № 15

р.п. Боровский

О внесении изменений в постановление от 18.09.2018 № 96 «Об утверждении "Схемы водоснабжения и водоотведения поселок Боровский на 2016-2025 гг.» (с изменениями от 25.07.2019 №58, 16.07.2020 №46, 05.10.2020 №60, 03.11.2020 №72, 27.11.2020 №81, 29.06.2021 №37, 18.11.2021 №76, 26.10.2022 №48)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1. Внести изменения в постановление от 18.09.2018 № 96 «Об утверждении "Схемы водоснабжения и водоотведения поселок Боровский на 2016-2025 гг.» (с изменениями от 25.07.2019 №58, 16.07.2020 №46, 05.10.2020 №60, 03.11.2020 №72, 27.11.2020 №81, 29.06.2021 №37, 18.11.2021 №76, 26.10.2022 №48):

1.1. в приложение к постановлению от 18.09.2018 № 96 «Об утверждении "Схемы водоснабжения и водоотведения поселок Боровский на 2016-2025 гг.» (с изменениями от 25.07.2019 №58, 16.07.2020 №46, 05.10.2020 №60, 03.11.2020 №72, 27.11.2020 №81, 29.06.2021 №37, 18.11.2021, №7626.10.2022 №48) - (далее - приложение к Постановлению) внести следующие изменения:

- пункт 1.6.2 приложения к Постановлению изложить в новой редакции: «1.6.2. **Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения:**

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения составляет:

176 727,00 тыс. руб., в т.ч.:

• 1 этап – 176 727,00тыс. руб.;

• 2 этап – 0 тыс. руб.»

- таблицу 19 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:

**Таблица 19**

**Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования поселок Боровский на 2019 – 2025 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Всего**  **(2019-2025 гг.),**  **тыс. руб.** | **в т.ч. по этапам реализации:** | |
| **1 этап**  **(2019-2024 гг.)** | **2 этап**  **(2025 г.)** |
|  | **Водоснабжение** | 176 727,00 | 176 727,00 | **0** |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению сетей и сооружений водоснабжения | 176 727,00 | 176 727,00 | 0 |

-пункт 1.8приложения к Постановлению изложить в новой редакции: «**1.8.** **Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию**:

На территории п.Боровский на 01.04.2023г выявлено 0,184 км бесхозяйныхобъектов централизованной системы холодного водоснабжения:

- сети водоснабжения р.п. Боровский, на участке от жилого дома по ул.Новая Озерная, 61 до земельного участка по ул.Новая озерная, 56 а;

Обслуживание бесхозяйных объектов осуществляет ООО «Тюмень Водоканал».

- абзац 8 пункта 2.6. приложения к Постановлению изложить в новой редакции: **п. 2.6** **Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения**

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения п.Боровский составляет

524 143,09 тыс. руб., в т.ч.:

*•* 1 этап – 518 740,06 тыс. руб.;

• 2 этап – 5 403,03 тыс. руб.

- таблицу 35 читать в новой редакции приложения к Постановлению изложить в новой редакции:

**Таблица 35**

**Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения муниципального образования поселок Боровский на 2019 – 2025 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Всего**  **(2019-2025 гг.), тыс. руб.** | **в т.ч. по этапам реализации:** | |
| **1 этап**  **(2019 - 2024 гг.)** | **2 этап**  **(2025 г.)** |
|  | **Водоотведение** | **524 143,09** | **518 740,06** | **5 403,03** |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей и сооружений водоотведения | 518 740,06 | 518 740,06 | 0 |

-пункт 2.8.приложения к Постановлению изложить в новой редакции: «**2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию:**

На территории п.Боровский на 01.04.2023г выявлены бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения:

- канализация р.п. Боровский, от жилого дома по ул.Герцена, д.22 до жилого дом по ул.Первомайская, д.6а (0,693 км);

Обслуживание бесхозяйных объектов осуществляет ООО «Тюмень Водоканал».

- приложение 1 «Перечень мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Боровский на 2019 –2025гг « к «Схеме водоснабжения и водоотведения поселок Боровский на 2016-2025 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией муниципального образования поселок Боровский и разместить его на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района, администрации муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В.Сычева

**Приложение 1**

**Перечень мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения**

**муниципального образования поселок Боровский на 2019 – 2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Источник финансирования | Объем инвестиций, тыс. руб. | | Объем инвестиций, тыс. руб. |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения Д=500мм (участок от точки подключения в г. Тюмень до п. Боровский, ориентировочная протяженность 10350м) |  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | | **114 040,00** |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 | |
|  |  | 94230,00 | 10164,00 | 9 646,00 |  | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 114 040,00 | |
| 2 | Строительство ВНС, 1 шт |  |  |  | 16148,93 | 16818,42 |  | Собственные средства (Амортизация) | 32 967,35 | | **53 300,00** |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 | |
|  |  | 462,00 | 1 253,07 | 18617,58 |  | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 20 332,65 | |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16148,93 | 16818,42 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация) | 32 967,35 | **167 340,00** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 94692,00 | 11417,07 | 28263,58 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 134 372,65 |
| 3 | Реконструкция участка водопровода Д=160мм с увеличением пропускной способности до Д=315мм в районе ул. Мира п.Боровский (ориентировочная протяженность 745м) | 938,70 | 8348,30 | 100,00 |  |  |  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 9 387,00 | | **9 387,00** |
| **ВСЕГО по водоснабжению** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16148,93 | 16818,42 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация) | 32 967,35 | **167 340,00** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (ИС) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 94692,00 | 11417,07 | 28263,58 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 134 372,65 |
| **0,00** | **0,00** | **94692,00** | **27566,00** | **45082,00** | **0,00** | **ИТОГО** | **167 340,00** |  | |
| 938,70 | 8348,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | плата за подключение (технологическое присоединение) | 9 387,00 | **9 387,00** | |
|  |  | **938,70** | **8348,30** | **94792,00** | **27566,00** | **45082,00** | **0,00** | **ИТОГО** |  | | **176727,00** |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство канализационного коллектора Д=500мм  п. Боровский – Тюмень (ориентировочная протяженность 11000м) |  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | | **161 300,06** |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 | |
|  |  | 117 367,06 | 22 749,00 | 21 184,00 |  | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 161 300,06 | |
| 2 | Строительство КНС с точкой слива, 1шт |  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | | **255 726,00** |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 | |
|  |  | 32 667,00 | 20 382,00 | 202 677,00 |  | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 255 726,00 | |
| 3 | Строительство квартальных сетей канализации Д=355мм  п. Боровский (ориентировочная протяженность 6300м) |  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | | **55 670,00** |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 | |
|  |  | 22 780,00 | 23 492,00 | 9 398,00 |  | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 55 670,00 | |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | **472 696,06** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 172 814,06 | 66 623,00 | 233 259,00 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 472 696,06 |
| 4 | Строительство внутриквартальных сетей канализации Д=160мм с целью обеспечения отдельных территорий населенных пунктов централизованным водоотведением (ориентировочная протяженность 1 720м). МО п. Боровский |  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | | **15 954,00** |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 | |
|  |  |  | 1 300,00 | 14 654,00 |  | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 15 954,00 | |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | **15 954,00** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 14 654,00 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 15 954,00 |
| 5 | Реконструкция внутриквартальных сетей канализации Д=160мм с целью обеспечения отдельных территорий населенных пунктов централизованным водоотведением (ориентировочная протяженность 1 650м). МО п.Боровский |  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | | **9 300,00** |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 | |
|  |  | 4 664,00 | 4 536,00 | 100,00 |  | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 9 300,00 | |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | **9 300,00** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 664,00 | 4 536,00 | 100,00 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 9 300,00 |
| 6 | Строительство КНС в районе ул. Мира с учетом вывода из эксплуатации существующей КНС-3 п.Боровский |  |  | 16 832,00 | 1 900,00 | 2 058,00 |  | плата за подключение (технологическое присоединение) | 20 790,00 | | **20 790,00** |
| 7 | Ликвидация объектов водоотведения выведенных из эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 | | **5 403,03** |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства (Амортизация) | 0,00 | |
|  |  |  |  |  | 5 403,03 | Собственные средства (ИС) | 5 403,03 | |
| **ВСЕГО по водоотведению** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация) | 0,000 | **503 353,09** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Кредит) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403,03 | Собственные средства (ИС) | 5 403,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (ПНВОС) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) федеральный источник | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 177 478,06 | 72 459,00 | 248 013,00 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 497 950,06 |
| **0,00** | **0,00** | **177 478,06** | **72 459,00** | **248 013,00** | **5 403,03** | **ИТОГО** | **503 353,09** |  | |
| 0,00 | 0,00 | 16 832,00 | 1 900,00 | 2 058,00 | 0,00 | плата за подключение (технологическое присоединение) | 20 790,00 | **20 790,00** | |
|  |  | **0,000** | **0,000** | **194310,060** | **74359,000** | **250071,000** | **5403,030** | **ИТОГО** | **524143,09** | | **524143,09** |
| **Общая** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 148,93 | 16 818,42 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация) | 32 967,35 | **670 693,09** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Кредит) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403,03 | Собственные средства (ИС) | 5 403,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (ПНВОС) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства (Амортизация будущих периодов) | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) федеральный источник | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 272 170,06 | 83 876,07 | 276 276,58 | 0,00 | Бюджетные средства (Расходы концедента) | 632 322,71 |
| **0,00** | **0,00** | **272 170,06** | **100 025,00** | **293 095,00** | **5 403,03** | **ИТОГО** | **670 693,09** |  | |
| 938,70 | 8 348,30 | 16 932,00 | 1 900,00 | 2 058,00 | 0,00 | плата за подключение (технологическое присоединение) | 30 177,00 | **30 177,00** | |
|  |  | **938,70** | **8348,30** | **289 102,06** | **101925,00** | **295 153,00** | **5 403,03** | **ИТОГО** | **700870,09** | | **700870,09** |