# АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального  образования

поселок  Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2022 г.							                                     № 13

рп.Боровский

Тюменского муниципального района

Об отдельных особенностях изменения существенных условий контрактов на закупку товаров работ услуг для муниципальных нужд

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь статьями 31, 49 Устава муниципального образования поселок Боровский:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский.

2. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение следующих существенных условий муниципального контракта (за исключением муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия) (далее - муниципальный контракт), заключенного до 1 января 2023 года для муниципальных нужд (далее - муниципальный контракт), если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения:

а) цены контракта;

б) порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, включая установление аванса, размера аванса;

в) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

г) иных существенных условий контракта.

3. Установить, что при возникновении в ходе исполнения муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (далее — контракт по строительству), независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году допускаются следующие изменения существенных условий контракта:

а) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ранее изменялся;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией, в случае если такие изменения не предусмотрены статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта, в случае если такие изменения не предусмотрены статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ;

ж) увеличение цены контракта более чем на 10 процентов в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта.

4. Утвердить Порядок принятия решения и подготовки проектов распоряжений администрации муниципального образования поселок Боровский  об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года, контракта по строительству, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

5. Контрактному управляющему администрации муниципального образования поселок Боровский опубликовать текст настоящего постановления в газете «Боровские вести» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года.

7.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на Суппес О.В., заместителя главы сельского поселения.

И.о.Главы муниципального образования                                                   О.В. Суппес

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования поселок Боровский

от 31 мая 2022 № 13

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ

УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО

ДО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, КОНТРАКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, определяет порядок принятия решения и подготовки проектов распоряжений администрации муниципального образования поселок Боровский об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года, контракта по строительству.

Изменение существенных условий муниципального контракта допускается при исполнении контракта, стороной которого является муниципальный заказчик администрация муниципального образования поселок Боровский.

2. При исполнении муниципального контракта допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 2 - 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 №680;

2) изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий муниципального контракта;

3) муниципальный контракт заключен до 1 января 2023 года и при его исполнении возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

3. Изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется в следующем порядке:

1) заказчик в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной муниципального контракта, предложения об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий муниципального контракта, подлежащих изменению, рассматривает предложение в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления указанных документов (исчисление срока начинается с первого рабочего дня следующего за днем направления предложения);

2) Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты поступления обращения от поставщика (подрядчика, исполнителя), направляет письменное обращение об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка председателю межведомственной комиссии по вопросам изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 01.01.2023 (далее — Комиссия);

3) в случае если Комиссия приняла решение о невозможности изменения условий муниципального контракта, Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты поступления решения Комиссии, выносит решение об отсутствии оснований для внесения изменений в условия муниципального контракта;

4) заказчик в течение 2 рабочих дней с даты поступления решения Комиссии, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) решение об отсутствии оснований для внесения изменений в условия муниципального контракта;

5) в случае вынесения Комиссией положительного решения о возможности изменения условий муниципального контракта на основании обращения заказчика, решения Комиссии, и предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в срок не более 2 рабочих дней с даты поступления решения Комиссии, готовит проект распоряжение администрации муниципального образования поселок Боровский.

4. Изменение существенных условий контракта по строительству осуществляется в следующем порядке:

4.1. В части пунктов «а», «б», «г», «д», «е», «ж» части 3 настоящего постановления:

1) заказчик в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной муниципального контракта, предложения об изменении существенных условий контракта по строительству с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий контракта по строительству, подлежащих изменению, рассматривает предложение в срок не более 2 рабочих дней с даты поступления указанных документов (исчисление срока начинается с первого рабочего дня следующего за днем направления предложения);

2) Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты поступления обращения от поставщика (подрядчика, исполнителя), направляют письменное обращение об изменении существенных условий контракта по строительству с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка председателю Комиссии;

3) в случае если Комиссия приняла решение о невозможности изменения условий муниципального контракта, Заказчик в течение 1 рабочего дня  с даты поступления решения Комиссии, выносит решение об отсутствии оснований для внесения изменений в условия контракта по строительству;

4) заказчик в течение 2 рабочих дней с даты поступления решения Комиссии, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) решение об отсутствии оснований для внесения изменений в условия контракта по строительству;

5) в случае вынесения Комиссией положительного решения о возможности изменения условий контракта по строительству на основании обращения заказчика, решения Комиссии, и предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в срок не более 2 рабочих дней готовит с даты поступления решения Комиссии, проект распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский.

4.2.  В части пункта «в» части 3 настоящего постановления:

1) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта по строительству рассматривает и направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме решение о согласовании об изменении существенных условий контракта либо отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

5. К проекту распоряжению администрации муниципального образования поселок Боровский прилагается муниципальный контракт (контракт по строительству), в который вносятся изменения существенных условий, и пояснительная записка, содержащая:

1) информацию о муниципальном контракте (контракте по строительству) и его существенных условиях;

2) информацию об основных обязательствах сторон муниципального контракта (контракта по строительству);

3) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Тюменской области, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен муниципальный контракт (контракт по строительству);

4) предложение об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта по строительству) и обоснование заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту (контракту по строительству), которое должно содержать описание возникших фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;

5) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка, повлекшие невозможность исполнения муниципального контракта (контракта по строительству);

6) проект дополнительного соглашения к муниципальному контракту (контракту по строительству) об изменении существенных условий контракта.

6. Принятие распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский осуществляется в порядке, предусмотренном действующими муниципальными нормативно-правовыми актами аадминистрации муниципального образования поселок Боровский.

Проект распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года (контракта по строительству) подлежит обязательному согласованию с органом Администрации Тюменского муниципального района, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок:

- заказчик в течение 1 рабочего дня с даты вынесения Комиссией положительного решения о возможности изменения условий контракта (контракта по строительству) направляет на согласование в орган Администрации Тюменского муниципального района, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок (далее – Орган контроля) проект распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года (контракта по строительству) с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

- о результатах рассмотрения проекта распоряжения администрации муниципального образования поселок Боровский Орган контроля уведомляет заказчика в течение 10 рабочих дней с даты поступления обращения заказчика.

- заказчик в течение 1 рабочего дня с даты получения согласования Органа контроля, подписывает распоряжение администрации муниципального образования поселок Боровский об изменении существенных условий муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года (контракта по строительству).

- в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта, указанного в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом правовом акте. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.