

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**Муниципального образования**

**поселок Боровский**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 марта 2018 г. № 24

О проведении экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский в весенний период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства муниципального образования посёлок Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 № 232:

1. Провести в период с 9 апреля по 18 мая 2018 года экологические субботники по очистке, благоустройству и улучшению санитарно-технического состояния территории муниципального образования поселок Боровский.
2. Утвердить план проведения экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский согласно приложению 1.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, председателям садоводческим, огороднических и потребительских товариществ, принять активное участие в проведении экологического субботника и произвести санитарную очистку прилегающих и отводных территорий с обязательным и полным вывозом собранного мусора на полигон твердых коммунальных отходов собственными силами.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТСЖ, обеспечить проведение экологических субботников.
5. Рекомендовать директору МУП «ЖКХ п. Боровский»:
   1. Обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных машин по сбору и вывозу мусора с территории индивидуальной жилой и многоэтажной застройки;
   2. В срок до 09.04.2018 года разработать и согласовать с администрацией муниципального образования поселок Боровский график и маршруты движения специализированного транспорта по сбору и вывозу мусора с территорий, прилегающих к частным домовладениям и подведомственных территорий общего пользования, а также организовать ликвидацию стихийных свалок.
6. При проведении экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский запрещено пользование открытым огнем, в том числе выжигание сухой растительности, листвы и мусора.
7. Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток деревьев и кустарников, собираемых при проведении мероприятий по уборке территорий, производить в мешки для мусора.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования

посёлок Боровский

от 21 марта2018 г. № 24

**План проведения экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский в весенний период 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Обеспечить информирование населения о проведении общепоселкового субботника: | 06.04.2018 | Шипицин С.А.  Корсаков А.Н. |
| 1.1. | Опубликовать данное Постановление в сети интернет и в газете «Боровские вести» | 26.03.2018 | Шипицин С.А.  Мухатнабиева И.Ф. |
| 1.2. | Разместить объявления на информационных стендах на территории МО и досках объявлений на МКД | с 30.03.2018 еженедельно | Крамарь Е.Л.  Иванов Ю. В. |
| 2. | Подготовить и обеспечить рассылку обращений по: | | |
| 2.1 | Депутатам МО п. Боровский | 02.04.2018 | Корсаков А.Н.  Крамарь Е.Л. |
| 2.2 | Общественным организациям | 26.03.2018  06.04.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 2.3 | Жителям частного сектора и собственникам гаражей п. Боровский | 03.04.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 2.4 | Жителям многоквартирных жилых домов п. Боровский | 02.04.2018 - 06.04.2018 | Управляющие компании, ТСЖ |
| 2.5 | Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности | 12.04.2018-  31.04.2018 | Крамарь Е.Л., Хамидуллина Э.Р., Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |
| 3 | Обеспечить привлечение в участии экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский общественных организаций (ВООВ "Боевое братство», Молодёжное объединение п. Боровский, Совет ветеранов, Приход, Общественная организация «Христиане Баптисты») | 09.04.2018 | Шипицин С.А. |
| 4 | Составить и согласовать маршрут и движения автотранспорта по сбору и вывозу мусора с территории МО | 09.04.2018 | Иванов Ю.В., Крамарь Е.Л. |
| 5. | Обеспечение инструментом и инвентарем мероприятия по уборке территории поселка Боровский | 12.04.2018-  15.05.2018 | Суппес О.В.  Крамарь Е.Л. |
| 5.1 | Обеспечение инструментом и инвентарем участников субботника в многоквартирных жилых домах | 12.04.2018-  15.05.2018 | Управляющие компании, ТСЖ |
| 6 | Организация уборки мест массового отдыха: | 12.04.2018-  15.05.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 6.1 | Никольская площадь и прилегающая территория к Храму, газон у автовокзала | 12.04.2018-  15.05.2018 | МАОУ Боровская СОШ |
| 6.2 | Парк Победы, Памятник Солдату, ул. Максима Горького | 12.04.2018-  15.05.2018 |
| 6.3 | ул. Октябрьская (Сквер), ул. Островского | 12.04.2018-  12.05.2018 | Администрация МО п. Боровский. Депутаты МО, общественные организации |
| 6.4 | Корт (ул. Мира, ул. 8-е Марта) МАУ «СК «Боровский» | 12.04.2018-  12.05.2018 | Шипицин С.А. Квинт А.А. общественные организации |
| 7 | Рекомендовать организациям провести мероприятия по очистке территории: | 06.04.2018 | Руководители организаций, предприятий и учреждений |
| 7.1 | ФКУ «Уралуправтодор» (очистка полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения 1 Р402) | 06.04.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.2 | ГКУ ТО «УАД» (очистка полосы отвода автомобильной дороги Т- 1739) | 06.04.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.3 | Тюменский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» (очистке леса возле ФАД, ул. Вокзальная, ул. Братьев Мареевых, 8) | 06.04.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.4 | ООО «РЖД», (очистка полосы отвода ул. Островского, Вокзальная) | 06.04.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.5 | Садоводческие некоммерческие товарищества (очистка территории) | 06.04.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 7.6 | ПАО «СУЭНКО» (очистка охранной зоны ВЛ на территории п. Боровский) | 06.04.2018 | Крамарь Е.Л. |
| 8 | Организовать объезд территорий лесных массивов для выявления несанкционированных свалок | 20.04.2018 | Тюменский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»  Корсаков А.Н., Крамарь Е.Л. |